InkForge Local Novel Studio

个人开源本地 AI 小说创作工作台
项目开发文档

定位：本地优先、单人创作、开源友好、网文长篇创作辅助

形态：Electron 桌面软件，React + TypeScript 前端，项目文件夹数据模型

用途：给 Codex / Claude Code 等 AI 编程工具作为开发蓝图

版本：v0.1 Draft｜日期：2026-05-13

文档修订说明 本版本不再把项目设计成商业化 SaaS、多人协作平台或企业级内容生产系统，而是重新定义为面向个人作者与开源社区的本地 AI 小说创作软件。核心目标是帮助单个作者管理长篇网文的设定、大纲、章节、人物、时间线、伏笔与一致性，并通过用户自持 API Key 调用模型进行辅助创作。

# 目录

1. 项目定位与边界

2. 用户画像与典型场景

3. 产品原则与非目标

4. 功能总览

5. 详细功能需求

6. 信息架构与界面结构

7. 数据存储与项目文件夹规范

8. AI 能力设计

9. 技术架构

10. 安全与隐私方案

11. 工程目录与模块边界

12. Codex 开发阶段拆解

13. 验收标准与测试策略

14. GitHub 开源发布方案

15. 路线图与风险控制

# 1. 项目定位与边界

InkForge Local Novel Studio 是一个面向个人作者的本地 AI 小说创作工作台。它不是商业化 SaaS，不提供多人协作，不内置云端账号系统，也不把创作数据上传到项目方服务器。软件以 Electron 桌面端为主要形态，通过本地项目文件夹管理小说工程，并允许用户配置自己的 OpenAI-compatible API Key 来调用远程模型。

项目目标不是替作者“自动生产全部小说”，而是让作者拥有一个适合长篇网文创作的驾驶舱：大纲、分卷、分章、人物、世界观、时间线、伏笔、术语、正文、摘要与导出都集中在同一个本地项目内。AI 是副驾驶，作者保留最终决定权。

| 维度 | 本项目选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心定位 | A+B：本地 AI 小说写作器 + 小说项目管理器 | 既要能写章节、续写、润色，也要管理长篇小说结构、人物、世界观与时间线。 |
| 软件形态 | Electron 桌面软件 | 优先桌面端，适合长时间写作、本地文件访问、导入导出和离线项目管理。 |
| 数据形态 | 本地文件夹项目制 | 每本小说是一个可复制、可备份、可 Git 管理的文件夹。 |
| 主要类型 | 网文向 | 偏重分卷分章、爽点节奏、伏笔回收、设定一致性与长篇续写。 |
| 用户范围 | 自己用，顺便开源 | 初期围绕作者个人效率，不强行适配团队、平台或商业运营需求。 |
| 项目气质 | AI 创作驾驶舱 | 左侧项目导航，中间写作区，右侧 AI/设定/检查面板。 |
| 文档用途 | 给 Codex 开发 | 强调模块边界、目录结构、数据 schema、阶段任务和验收标准。 |

一句话定义 一个开源、本地优先、单人使用的 AI 网文创作桌面工作台：用项目文件夹保存全部小说资产，用 AI 辅助完成大纲、章节、润色、摘要、矛盾检查与伏笔管理。

# 2. 用户画像与典型场景

目标用户不是企业内容团队，而是个人作者、AI 写作爱好者、网文作者、设定党和愿意折腾本地工具的开发者型用户。产品不假设用户会部署服务器，也不要求用户理解复杂工程配置。

| 用户类型 | 核心痛点 | 本项目解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 个人网文作者 | 章节多、设定多、伏笔多，写到后期容易忘设定、崩人设、忘主线。 | 用项目树统一管理章节、人物、世界观、时间线、伏笔和术语，并提供 AI 一致性检查。 |
| AI 写作爱好者 | 普通聊天窗口难以持续维护长篇上下文，复制粘贴成本高。 | 把上下文拆成项目资料、章节摘要、人物卡和最近章节，再由 AI 上下文构建器按任务组装。 |
| 设定党 / 世界观作者 | 大量设定散落在不同文档，写正文时难以调用。 | 世界观库、术语表、人物卡和地点库与正文编辑区联动。 |
| 开发者型作者 | 希望工具可二开、可自定义模型、可接自己的脚本。 | 开源、模块化、OpenAI-compatible Provider Adapter、JSON/Markdown 数据结构。 |

## 2.1 典型使用流程

创建一本新小说项目，选择类型、预计字数、风格、主角设定和核心卖点。

让 AI 辅助生成总纲、分卷规划、核心冲突、升级体系和主要人物。

作者手动调整大纲，确认分卷、章节目标、人物动机、世界观规则。

进入章节写作：中间写正文，右侧查看人物/设定/伏笔，AI 负责续写、润色、补描写、改节奏。

每章完成后自动生成章节摘要、人物状态变化、伏笔更新和术语更新建议。

定期运行一致性检查：检查称呼、年龄、境界、地点、时间线、伏笔回收、人物动机是否冲突。

导出 TXT / Markdown / DOCX，用于投稿、备份或继续编辑。

# 3. 产品原则与非目标

| 原则 | 解释 | 落地要求 |
| --- | --- | --- |
| 本地优先 | 用户的小说、设定、章节和配置默认保存在本地项目文件夹。 | 不需要注册账号；不依赖项目方服务器；项目文件夹可复制迁移。 |
| 作者主导 | AI 是辅助工具，不替代作者判断。 | 所有 AI 输出都进入草稿区或建议区，关键写入需用户确认。 |
| 长篇友好 | 网文创作重点是长期一致性与章节节奏。 | 必须有摘要、人物状态、伏笔、时间线与术语一致性机制。 |
| 开源友好 | 代码结构、数据格式、文档都要便于二开。 | 使用常见技术栈；核心数据用 Markdown/JSON；避免黑盒云依赖。 |
| Git 友好 | 项目数据应能用 Git 追踪。 | 正文按章节文件存储；元数据拆分；避免单个巨大二进制文件。 |
| 安全克制 | API Key 不进入前端 localStorage，不上传用户文本到自有服务。 | Key 存主进程安全存储；模型请求由用户主动触发。 |

## 3.1 明确不做的事情

不做多人协作、团队空间、成员权限、评论审批流。

不做商业化付费系统、会员体系、订单系统、广告系统。

不做平台化作品发布社区，不做读者互动、榜单、稿费结算。

MVP 阶段不做本地模型接入，先只支持用户自填远程 API Key。

不做自动批量洗稿、规避平台审核、侵权改写等灰色能力。

不承诺 AI 输出可直接发表；作者需要自行审校内容质量与版权风险。

# 4. 功能总览

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 大纲生成 | 输入题材、卖点、主角、核心冲突，生成总纲、分卷、主线与阶段目标。 | P0 |
| F2 | 分卷 / 分章规划 | 将总纲拆成分卷、章节目标、剧情钩子、爽点、冲突与结尾悬念。 | P0 |
| F3 | 人物卡管理 | 管理人物身份、动机、关系、能力、口癖、当前状态和变化历史。 | P0 |
| F4 | 世界观设定库 | 管理势力、地点、规则、体系、物品、名词解释。 | P0 |
| F5 | 时间线管理 | 记录剧情时间、事件顺序、人物位置和关键节点。 | P1 |
| F6 | 章节正文写作 | 专注写作区，支持章节切换、自动保存、字数统计、Markdown。 | P0 |
| F7 | AI 续写 | 基于章节目标、最近正文、摘要、人物和设定生成续写草稿。 | P0 |
| F8 | AI 润色 | 支持增强描写、压缩废话、强化爽点、改对白、改节奏。 | P0 |
| F9 | AI 检查前后矛盾 | 检查人设、设定、时间线、称呼、能力等级、伏笔等冲突。 | P0 |
| F10 | 自动总结已写内容 | 每章生成摘要、人物变化、伏笔变化和设定变更建议。 | P0 |
| F12 | 伏笔管理 | 记录伏笔埋设、相关章节、预期回收、当前状态。 | P1 |
| F13 | 名词设定一致性检查 | 维护术语表并检查名称、境界、物品、地点是否前后不一致。 | P1 |
| F14 | 导出 Markdown / TXT / DOCX | 按章节顺序导出正文，可选择是否包含标题、分卷、摘要。 | P0 |
| F18 | 多模型支持 | 通过 Provider Adapter 支持 OpenAI-compatible 接口和常见远程模型。 | P0 |

# 5. 详细功能需求

## 5.1 项目管理

创建项目：输入小说名、题材、目标字数、风格标签、主角简述、初始核心卖点。

打开项目：选择本地项目文件夹，读取 project.novel.json 并校验版本。

最近项目：记录最近打开的项目路径，但不上传、不同步。

项目体检：检查缺失文件、损坏 JSON、章节索引不一致、重复章节编号。

项目备份：一键打包为 zip，或复制到 backup 目录。

## 5.2 大纲、分卷与分章

| 功能点 | 输入 | 输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成总纲 | 题材、主角、金手指、核心冲突、目标风格 | 故事简介、主线、反派、阶段目标、结局方向 | 输出可编辑，不要求一次正确；必须能保存为 outline.json。 |
| 分卷规划 | 总纲、预计卷数、每卷目标字数 | 卷标题、卷目标、关键冲突、阶段爽点、结尾钩子 | 卷可新增、删除、拖拽排序。 |
| 分章规划 | 当前卷目标、章节数、节奏偏好 | 章节标题、剧情目标、出场人物、关键设定、结尾悬念 | 章节可生成对应 Markdown 正文文件。 |
| 大纲同步检查 | 大纲与章节列表 | 缺失章节、重复编号、未归属章节 | 体检面板能提示并允许修复。 |

## 5.3 人物卡

人物卡不是普通备注，而是 AI 上下文的重要来源。每个人物都应有静态信息和动态状态两部分。静态信息描述角色本质，动态状态描述当前剧情进度下的变化。

characters/char_main_protagonist.json
{
  "id": "char_main_protagonist",
  "name": "林烬",
  "aliases": ["林小子", "烬哥"],
  "role": "protagonist",
  "tags": ["主角", "升级流", "嘴硬心软"],
  "profile": {
    "age": "17",
    "identity": "边城少年",
    "motivation": "找到失踪的父亲并破解血脉秘密",
    "personality": "冷静、记仇、关键时刻敢赌"
  },
  "currentState": {
    "arc": "第一卷",
    "powerLevel": "炼体三重",
    "location": "黑石城",
    "relationships": ["与苏青保持盟友关系"],
    "secrets": ["尚不知道母亲真实身份"]
  },
  "voiceNotes": "对白短，少解释，遇到挑衅时喜欢反问。"
}

## 5.4 世界观设定库

设定类型：势力、地点、修炼体系、物品、技能、规则、历史事件、种族、组织。

设定关系：一个人物可属于某势力，一个地点可属于某国家，一个物品可关联某伏笔。

设定锁定：标记为“已定稿”的设定，AI 润色和续写时不得随意改写。

设定引用：章节编辑区可通过命令面板插入设定引用，方便 AI 构建上下文。

## 5.5 章节写作与 AI 续写

| 能力 | 交互方式 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 章节编辑 | 中间主编辑器，左侧章节树切换 | 正文保存到 chapters/*.md，自动保存但保留手动保存按钮。 |
| AI 续写 | 选中位置或章节末尾，右侧面板点击“续写” | 输出先进入草稿区，用户确认后插入正文。 |
| AI 润色 | 选中一段文字，选择润色类型 | 不得直接覆盖原文，默认给出 diff 或新版本。 |
| 补描写 | 选择“环境/动作/心理/战斗/对白” | 避免改变剧情事实，只增强表达。 |
| 章节完成 | 点击完成后生成摘要、更新人物状态、记录伏笔变化 | 摘要写入 summaries/*.json，不替换正文。 |

## 5.6 时间线、伏笔与一致性检查

| 模块 | 作用 | MVP 实现 |
| --- | --- | --- |
| 时间线 | 记录事件发生顺序、章节归属、地点、参与人物。 | 使用 timeline.json，列表视图 + 按章节过滤。 |
| 伏笔管理 | 记录伏笔埋设章节、相关人物、预期回收方式、当前状态。 | clues.json，状态包括 planned / planted / developed / resolved / abandoned。 |
| 术语表 | 统一人名、地名、境界、物品、技能、组织称呼。 | terms.json，AI 检查名称混用和设定漂移。 |
| 一致性检查 | 对比当前章节与项目资料，找矛盾。 | 输出问题列表，不自动修改正文。 |

# 6. 信息架构与界面结构

产品气质为“AI 创作驾驶舱”。界面不应像传统后台系统，也不应堆成参数面板。它要让作者一直处于写作状态，同时随时能调用 AI、设定、人物和检查工具。

| 区域 | 内容 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 顶部栏 | 项目名、当前卷/章、保存状态、模型状态、导出按钮 | 简洁，不放过多功能；模型异常用明显但不打扰的提示。 |
| 左侧导航 | 项目树：总览、大纲、章节、人物、世界观、时间线、伏笔、术语、导出 | 支持折叠；章节树支持卷/章层级。 |
| 中间主区 | 章节编辑器或当前模块主视图 | 写作时最大化正文区域，减少视觉噪音。 |
| 右侧驾驶舱 | AI 操作、上下文选择、人物/设定速查、检查结果 | 可收起；不同模式显示不同面板。 |
| 底部状态栏 | 字数、自动保存时间、当前任务、Token 预估 | 小而实用，不干扰正文。 |

推荐主界面布局：
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 顶部栏：项目名 / 当前章节 / 保存状态 / 模型 / 导出              │
├──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┤
│ 左侧项目树   │ 中间主编辑区                  │ 右侧 AI 驾驶舱 │
│ - 总览       │ # 第 12 章 旧城夜雨            │ - 续写          │
│ - 大纲       │ 正文 Markdown 编辑器           │ - 润色          │
│ - 章节       │                               │ - 查矛盾        │
│ - 人物       │                               │ - 人物速查      │
│ - 世界观     │                               │ - 伏笔提醒      │
└──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘

# 7. 数据存储与项目文件夹规范

本项目选择“本地文件夹项目制”。每本小说是一个独立文件夹，正文和资料拆成多个 Markdown / JSON 文件。这样便于备份、迁移、Git 版本管理，也避免把所有内容塞进 localStorage 或单个数据库。

my-novel-project/
├─ project.novel.json          # 项目元信息、schema 版本、全局配置
├─ outline.json                # 总纲、分卷、分章规划
├─ chapters/
│  ├─ volume-001/
│  │  ├─ ch-0001.md
│  │  ├─ ch-0002.md
│  │  └─ ch-0003.md
├─ summaries/
│  ├─ ch-0001.summary.json
│  └─ ch-0002.summary.json
├─ characters/
│  ├─ char_protagonist.json
│  └─ char_heroine.json
├─ world/
│  ├─ power-system.md
│  ├─ factions.json
│  └─ locations.json
├─ timeline.json
├─ clues.json
├─ terms.json
├─ prompts/
│  ├─ outline.prompt.json
│  ├─ continue.prompt.json
│  └─ polish.prompt.json
├─ exports/
└─ .inkforge/
   ├─ cache.json
   ├─ recent-context.json
   └─ app-state.json

| 文件 | 用途 | 是否建议 Git 跟踪 |
| --- | --- | --- |
| project.novel.json | 项目名、作者、题材、目标字数、schemaVersion、默认模型配置引用。 | 是 |
| outline.json | 总纲、分卷、章节计划，是项目结构核心。 | 是 |
| chapters/**/*.md | 章节正文，Markdown 格式。 | 是 |
| summaries/*.json | 章节摘要、人物变化、伏笔变化、设定变更。 | 是 |
| characters/*.json | 人物卡。 | 是 |
| world/* | 世界观设定。Markdown 适合长文本，JSON 适合结构化数据。 | 是 |
| timeline.json | 剧情时间线。 | 是 |
| clues.json | 伏笔列表。 | 是 |
| terms.json | 术语表、一致性检查依据。 | 是 |
| .inkforge/cache.json | 缓存、索引、临时状态。 | 否，可加入 .gitignore |
| .inkforge/app-state.json | 窗口状态、折叠状态、最近打开章节。 | 否 |

project.novel.json
{
  "schemaVersion": "0.1.0",
  "projectId": "novel_20260513_inkforge_demo",
  "title": "逆星长夜",
  "author": "local-user",
  "genre": ["玄幻", "升级流", "网文"],
  "targetWords": 1200000,
  "createdAt": "2026-05-13T00:00:00+09:00",
  "updatedAt": "2026-05-13T00:00:00+09:00",
  "defaultProviderId": "openai-compatible",
  "defaultModel": "gpt-5.5-thinking",
  "writingPreferences": {
    "pov": "第三人称有限视角",
    "style": "节奏快，冲突强，少解释，多行动",
    "chapterWords": 3000
  }
}

# 8. AI 能力设计

AI 层的核心不是简单把当前页面内容丢给模型，而是根据任务类型构建“刚好够用”的上下文包。上下文包应包括当前章节目标、最近正文、章节摘要、相关人物、相关设定、伏笔和术语约束。

## 8.1 Provider Adapter

| 接口层 | 职责 | MVP 要求 |
| --- | --- | --- |
| Provider 配置 | 管理 baseURL、model、temperature、maxTokens、stream 等参数。 | 支持 OpenAI-compatible，不做本地模型。 |
| Key 管理 | 保存用户 API Key。 | Key 不进入 Renderer 的 localStorage；由 Main Process 读取并发起请求。 |
| 请求代理 | 统一 chat completions 格式。 | 支持流式输出、停止生成、错误分类。 |
| 错误归一 | 把 401、429、网络超时、模型不存在、上下文超限转为用户可理解提示。 | 错误提示要能指导用户修复。 |

## 8.2 AI 任务类型

| 任务 | 上下文来源 | 输出形态 | 写入策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成总纲 | 项目设定、题材、主角、目标风格 | 结构化 JSON + 可读说明 | 写入 outline 草稿，用户确认后保存。 |
| 分章规划 | 总纲、当前卷目标、人物/设定摘要 | 章节列表 JSON | 追加到 outline.json。 |
| 续写章节 | 当前章节目标、最近正文、前章摘要、相关人物与设定 | 正文 Markdown | 进入草稿区，用户手动插入。 |
| 润色选中文本 | 选中文本、当前章节风格、术语约束 | 改写文本或 diff | 默认不覆盖原文。 |
| 章节总结 | 完整章节正文、章节目标 | 摘要 JSON | 保存到 summaries。 |
| 矛盾检查 | 当前章节、人物卡、世界观、时间线、术语表、伏笔表 | 问题列表 | 只提示，不自动改。 |
| 伏笔提取 | 章节正文、已有伏笔 | 新增/更新建议 | 用户确认后写入 clues.json。 |

## 8.3 Prompt 模板原则

Prompt 不硬编码在业务函数里，应以 prompts/*.json 管理，允许用户后续替换。

Prompt 输出要求尽量结构化，JSON 解析失败时保留原始输出并提示用户。

所有 AI 输出必须带来源任务、使用上下文摘要和生成时间，便于追踪。

续写类 Prompt 必须强调“不改变已锁定设定，不强行跳剧情，不替作者做重大决策”。

检查类 Prompt 输出问题列表，包含严重程度、涉及章节、原因和修复建议。

continue.prompt.json
{
  "id": "continue_chapter_v1",
  "name": "章节续写",
  "system": "你是小说创作副驾驶，负责辅助作者续写网文章节。你必须尊重已给定设定，不擅自改变人物核心动机和世界规则。",
  "userTemplate": "当前章节目标：{{chapterGoal}}
相关人物：{{characters}}
相关设定：{{worldFacts}}
前文摘要：{{previousSummary}}
最近正文：{{recentText}}
请续写 {{targetWords}} 字左右，保持风格：{{style}}。",
  "output": "markdown"
}

# 9. 技术架构

技术栈选择应服务于本地桌面、开源、易维护和 AI 编程工具可执行。MVP 采用 Electron + Vite + React + TypeScript。数据读写集中在 Electron Main Process，Renderer 只通过安全 IPC 调用。

| 层级 | 推荐技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 桌面壳 | Electron | 窗口、菜单、本地文件访问、安全 IPC、系统凭据存储。 |
| 前端框架 | React + TypeScript + Vite | 界面、状态、编辑器、AI 面板。 |
| 状态管理 | Zustand 或 Redux Toolkit | 当前项目、章节、UI 状态、AI 任务状态。 |
| 编辑器 | CodeMirror 6 / Monaco（二选一） | Markdown 正文编辑、选区操作、快捷键。 |
| 数据层 | Node fs + JSON schema 校验 | 读写项目文件夹，维护索引和备份。 |
| Schema 校验 | Zod | 校验 project、outline、character、clue 等 JSON。 |
| 导出 | Markdown/TXT：本地拼接；DOCX：docx 库 | 生成投稿或备份文件。 |
| AI 请求 | Main Process Provider Adapter | 远程模型调用、流式响应、错误归一。 |

核心架构：
Renderer React UI
  ├─ Project Tree / Editor / AI Panel / Settings
  └─ window.inkforge.* 安全桥接
            ↓ IPC
Electron Main Process
  ├─ ProjectService：打开、保存、备份、体检项目
  ├─ FileRepository：读写 Markdown / JSON
  ├─ AiProviderService：模型配置、API 请求、流式输出
  ├─ ExportService：导出 TXT / Markdown / DOCX
  └─ SecureConfigService：API Key 安全保存
            ↓
Local Project Folder + OS Credential Store

# 10. 安全与隐私方案

| 风险 | 错误做法 | 本项目做法 |
| --- | --- | --- |
| API Key 泄露 | 把 Key 存 localStorage 或暴露给前端 JS。 | Key 存在主进程安全存储；Renderer 只知道 provider 是否已配置。 |
| 用户正文泄露 | 后台自动上传项目全文。 | 无自有云服务；只有用户主动触发 AI 任务时才发送必要上下文。 |
| Renderer 权限过大 | 开启 nodeIntegration，前端直接读写 fs。 | contextIsolation=true，nodeIntegration=false，通过 preload 暴露白名单 API。 |
| 提示词注入 | 把模型输出当可信指令执行。 | AI 输出只作为文本建议，不执行系统命令，不自动改写项目文件。 |
| 项目损坏 | 保存时直接覆盖核心文件，无备份。 | 写入采用临时文件 + 原子替换；关键操作前生成快照。 |

设置 CSP：默认禁止远程脚本，允许必要的 API 请求由 Main Process 发出。

preload 只暴露明确 API，如 openProject、readChapter、saveChapter、runAiTask。

项目文件写入前必须做 Zod 校验，避免 AI 生成的坏 JSON 直接污染项目。

自动保存采用 debounce，且保存失败必须在 UI 明显提示。

导出文件路径由用户选择，避免默认覆盖已有文件。

# 11. 工程目录与模块边界

inkforge-local-novel-studio/
├─ apps/
│  └─ desktop/
│     ├─ electron/
│     │  ├─ main.ts
│     │  ├─ preload.ts
│     │  └─ services/
│     │     ├─ ProjectService.ts
│     │     ├─ FileRepository.ts
│     │     ├─ AiProviderService.ts
│     │     ├─ SecureConfigService.ts
│     │     └─ ExportService.ts
│     └─ src/
│        ├─ app/
│        ├─ components/
│        ├─ features/
│        │  ├─ project/
│        │  ├─ outline/
│        │  ├─ chapters/
│        │  ├─ characters/
│        │  ├─ world/
│        │  ├─ timeline/
│        │  ├─ clues/
│        │  ├─ terms/
│        │  ├─ ai/
│        │  └─ export/
│        ├─ stores/
│        └─ types/
├─ packages/
│  ├─ schemas/
│  ├─ prompt-engine/
│  └─ shared/
├─ docs/
├─ examples/
└─ README.md

| 模块 | 边界 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| ProjectService | 负责项目打开、创建、校验、备份、最近项目。 | 不得直接处理 UI 状态。 |
| FileRepository | 负责文件读写和路径安全。 | 不得调用 AI。 |
| AiProviderService | 负责模型请求和流式输出。 | 不得直接修改章节文件。 |
| PromptEngine | 负责模板变量注入和上下文组装。 | 不得访问 Electron API。 |
| Renderer Store | 负责 UI 状态和当前编辑状态。 | 不得直接读写 fs 或保存 API Key。 |
| ExportService | 负责导出成 TXT/Markdown/DOCX。 | 不得改变项目源数据。 |

# 12. Codex 开发阶段拆解

以下阶段按“可运行、可验收、可回滚”的方式拆分。每一阶段都应有明确验收标准，避免 AI 编程时不断扩大范围。

| 阶段 | 目标 | 开发任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 项目骨架 | 建立 Electron + React + TypeScript 基础工程。 | Vite、Electron main/preload、基础窗口、路由、布局。 | 能启动桌面端；contextIsolation 开启；无 nodeIntegration。 |
| P0-2 项目文件夹 | 实现创建/打开本地小说项目。 | project.novel.json、outline.json、chapters 目录、schema 校验。 | 新建项目后文件结构正确；打开项目能显示项目名。 |
| P0-3 章节编辑 | 实现章节树与 Markdown 编辑。 | 卷/章列表、创建章节、保存章节、自动保存、字数统计。 | 能创建 3 章并保存；重启后内容仍在。 |
| P0-4 人物/世界观 | 实现人物卡和世界观资料库基础 CRUD。 | characters JSON、world Markdown/JSON、右侧速查。 | 编辑章节时可查看相关人物和设定。 |
| P0-5 AI Provider | 实现用户自填 API Key 和模型调用。 | Provider 配置、Key 安全保存、流式输出、停止生成。 | 不在 Renderer localStorage 出现 Key；能完成一次续写。 |
| P0-6 AI 写作任务 | 实现大纲、分章、续写、润色、总结。 | Prompt 模板、上下文构建、草稿区确认写入。 | AI 输出不直接污染正文；总结写入 summaries。 |
| P0-7 导出 | 导出 Markdown / TXT / DOCX。 | 按卷章顺序拼接，可选标题和分卷。 | 导出的文本顺序正确，DOCX 可打开。 |
| P1-1 检查系统 | 实现矛盾、伏笔、术语一致性检查。 | timeline/clues/terms 数据结构，检查面板。 | 能对当前章节输出问题列表。 |
| P1-2 项目体检与备份 | 增强可靠性。 | 项目校验、损坏提示、zip 备份、快照。 | 故意删除章节文件时能提示并修复索引。 |

## 12.1 给 Codex 的执行规则

每个阶段只改对应模块，不要顺手加商业化、登录、云同步、多人协作。

所有数据结构先写 Zod schema，再写读写逻辑，再写 UI。

任何涉及 API Key 的代码只能在 Electron Main Process 和安全配置服务中出现。

AI 输出默认进入草稿区或建议区，不允许自动覆盖正文。

每完成一个阶段，更新 docs/dev-log.md，记录实现范围、已知问题和下一步。

# 13. 验收标准与测试策略

| 类别 | 测试内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目读写 | 创建、打开、保存、重启恢复、路径含中文。 | 不丢内容，不生成乱码，不写错路径。 |
| 章节编辑 | 新增、删除、改名、拖拽排序、自动保存。 | 章节树与文件夹结构保持一致。 |
| AI 调用 | 成功、停止、401、429、超时、上下文过长。 | 错误提示清晰，UI 不假死。 |
| 安全 | 检查 localStorage、前端 bundle、日志。 | 不得出现明文 API Key。 |
| 导出 | Markdown、TXT、DOCX。 | 顺序正确，标题层级正确，中文正常。 |
| 一致性检查 | 构造前后矛盾样例。 | 能指出问题位置和原因，不自动修改。 |
| 备份恢复 | 备份项目，删除原项目，再恢复。 | 恢复后可正常打开和编辑。 |

## 13.1 MVP 完成定义

用户可以新建一本小说项目，并在本地文件夹看到清晰结构。

用户可以生成总纲、分卷、分章，并手动修改保存。

用户可以在章节编辑器中写作、自动保存、切换章节。

用户可以配置 API Key，调用 AI 续写、润色、总结。

AI 任务不会直接覆盖正文，关键写入需要用户确认。

用户可以管理人物卡和基础世界观资料。

用户可以导出 Markdown / TXT / DOCX。

API Key 不出现在 Renderer localStorage、项目文件夹和导出文件中。

# 14. GitHub 开源发布方案

项目的开源呈现应强调“本地、个人、开源、AI 辅助写作”，而不是商业平台。README 要让用户快速理解：它是什么、适合谁、不适合谁、如何安装、如何配置模型、数据保存在哪里。

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 项目介绍、截图、功能列表、安装、快速开始、数据目录、安全说明。 |
| docs/architecture.md | Electron 架构、IPC、安全边界、数据层。 |
| docs/project-format.md | 项目文件夹规范、JSON schema、迁移说明。 |
| docs/prompt-system.md | Prompt 模板格式、变量、上下文构建。 |
| docs/dev-guide.md | 本地开发、脚本、测试、打包。 |
| CONTRIBUTING.md | 贡献规范、分支策略、代码风格。 |
| SECURITY.md | API Key、用户数据、漏洞报告方式。 |
| LICENSE | 建议 MIT 或 Apache-2.0。 |

README 核心标语 InkForge is a local-first AI novel writing cockpit for solo authors. Your chapters, outlines and worldbuilding stay in your own project folder.

# 15. 路线图与风险控制

| 版本 | 目标 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 骨架版 | 能创建项目、写章节、保存本地文件。 | Electron 基础、项目文件夹、章节编辑器。 |
| v0.2 AI 基础版 | 能配置模型，完成大纲、续写、润色、总结。 | Provider Adapter、PromptEngine、AI 草稿区。 |
| v0.3 长篇管理版 | 人物、世界观、时间线、伏笔、术语管理。 | 资料库模块和右侧驾驶舱联动。 |
| v0.4 检查版 | 矛盾检查、伏笔检查、术语一致性。 | 检查任务、问题面板、修复建议。 |
| v0.5 发布版 | 导出、备份、项目体检、安装包。 | Markdown/TXT/DOCX 导出，Windows/macOS/Linux 打包。 |
| v1.0 稳定版 | 形成可长期使用的开源桌面软件。 | 文档完善、错误处理稳定、社区反馈修复。 |

| 风险 | 表现 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 范围膨胀 | AI 编程时加入登录、云同步、协作、商业化。 | 在 docs/scope.md 写清楚非目标；每阶段只做验收项。 |
| 数据损坏 | 自动保存或 AI 写入导致项目文件坏掉。 | 原子写入、schema 校验、自动备份、写入前快照。 |
| 上下文过长 | 长篇小说资料太多，模型调用成本高且容易超限。 | 上下文选择器：当前章节 + 最近摘要 + 相关人物/设定，不塞全书。 |
| AI 胡编设定 | 续写时改变已定稿设定。 | 设定锁定、术语表、一致性检查、AI 输出进入草稿区。 |
| 安全争议 | 开源用户担心正文泄露或 Key 泄露。 | 无自有服务，Key 主进程保存，明确请求前展示将发送的上下文摘要。 |
| 界面过载 | 驾驶舱信息太多，影响写作。 | 右侧面板可折叠，默认专注写作；高级检查放到命令面板。 |

# 附录 A：首批 Issue 拆分建议

| Issue | 标题 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| #1 | Initialize Electron + Vite + React + TypeScript desktop app | P0-1 |
| #2 | Implement secure preload API and disable nodeIntegration | P0-1 |
| #3 | Create project folder format and Zod schemas | P0-2 |
| #4 | Implement create/open project flow | P0-2 |
| #5 | Build chapter tree and Markdown editor | P0-3 |
| #6 | Implement autosave and save status indicator | P0-3 |
| #7 | Implement character card CRUD | P0-4 |
| #8 | Implement worldbuilding library | P0-4 |
| #9 | Implement provider settings without exposing API key to renderer | P0-5 |
| #10 | Implement streaming AI continuation task | P0-6 |
| #11 | Implement AI polish and summary tasks | P0-6 |
| #12 | Implement export to Markdown/TXT/DOCX | P0-7 |